УТВЕРЖДЕН

Протоколом управляющего совета

Муниципальной программы «Понижение уровня воды на территории Копейского городского округа»

от 28.10.2024 №1

ПАСПОРТ

комплекса процессных мероприятий

«Понижение уровня воды на территории Копейского городского округа»

1. Основные положения

|  |  |
| --- | --- |
| Ответственный исполнитель комплекса процессных мероприятий | Начальник управления городского хозяйства, Сергеев А.Е. |
| Наименование главного распорядителя бюджетных средств | Администрация Копейского городского округа |
| Связь с муниципальной программой и подпрограммой (при наличии) | «Понижение уровня воды на территории Копейского городского округа» |

1. Показатели комплекса процессных мероприятий

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование показателя | Единица измерения | 2024 | Значение показателя по годам | | | | | | Ответственный за достижение показателя |
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Задача: Проведение мероприятий по водопонижению | | | | | | | | | | |
| 1.1 | Объем откачанной воды из озера Синеглазово | тыс. куб. м | 3000,0 | 3000,0 | 3000,0 | 3000,0 | 3000,0 | 3000,0 | 3000,0 | УГХ |
| Абсолютная отметка озера Синеглазово на момент окончания работ | мБС | 217,2 | 217,0 | 217,0 | 217,0 | 217,0 | 217,0 | 217,0 | УГХ |
| 1.2 | Объем откачанной воды из карьера шахты «Красная Горнячка | тыс. куб. м | 600,0 | 600,0 | 600,0 | 600,0 | 600,0 | 600,0 | 600,0 | УГХ |
| Абсолютная отметка уровня воды в карьере шахты «Красная Горнячка» на момент окончания работ | мБС | 180,0 | 180,0 | 180,0 | 180,0 | 180,0 | 180,0 | 180,0 | УГХ |
| 1.3 | Утвержденный проект водопонижения Копейского городского округа | ед. | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | УГХ |
| 1.4 | Осуществлено понижение уровня воды в карьере шахты № 45 | Да - 1; нет - 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | УГХ |
| 1.5 | Объем откачанной воды из пруда- испарителя | Тыс. куб.м. | 274 | 274 | 274 | 274 | 274 | 274 | 274 | УГХ |
| Объем выбранной земли из пруда-испарителя | Тыс. куб.м. | 0 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | УГХ |
| 1.6 | Количество обслуженных насосов | ед | 0 | 5 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | УГХ |
| 1.7 | Количество установленных насосов | ед | 0 | 3 | - | - | - | - | - | УГХ |
| 1.8 | Количество прочищенных канав | ед | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | УГХ |
| Количество вновь созданных канав | ед | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | УГХ |
| 1.9 | Осуществлено понижение грунтовых вод в п.Бажово | Да - 1; нет - 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | УГХ |
| 1.10 | Осуществлено понижение грунтовых вод в п. С.Рудник | Да - 1; нет - 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | УГХ |

3. Мероприятия (результаты) комплекса процессных мероприятий

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование мероприятия (результата) | Тип мероприятия (результата) | Характеристика | Единицы измерения | 2024 | Значение показателя по годам | | | | | |
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| Задача: Проведение мероприятий по водопонижению | | | | | | | | | |  |  |
| 1.1. | Понижение уровня воды в озере Синеглазово (расконсервация, откачка воды и консервация объекта, охрана) | Приобретение товаров, работ, услуг | Объем откачанной воды из озера | Тыс.куб.м. | 3000,0 | 3000,0 | 3000,0 | 3000,0 | 3000,0 | 3000,0 | 3000,0 |
| Абсолютная отметка озера Синеглазово на момент окончания работ | МБС | 217,2 | 217,0 | 217,0 | 217,0 | 217,0 | 217,0 | 217,0 |
| 1.2. | Проведение комплекса работ по понижению воды в карьере шахты «Красная Горнячка» | Приобретение товаров, работ, услуг | Объем откачанной воды из озера | Тыс.куб.м. | 600,0 | 600,0 | 600,0 | 600,0 | 600,0 | 600,0 | 600,0 |
| Абсолютная отметка в карьере шахты «Красная Горнячка» на момент окончания работ | МБС | 182,0 | 180,0 | 180,0 | 180,0 | 180,0 | 180,0 | 180,0 |
| 1.3 | Разработка единого проекта водопонижения Копейского городского округа | Приобретение товаров, работ, услуг | Утвержденный проект водопонижения Копейского городского округа | ед. | - | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.4 | Понижение уровня воды в карьере шахты № 45 | Приобретение товаров, работ, услуг | Осуществлено понижение уровня воды в карьере шахты № 45 | Да - 1; нет - 0 | - | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 1.5 | Понижение уровня воды и углубление прудов-испарителей Халтурина, Пузанова, Ильменская, Каслинская,Крылова, Московская, Тольятти, Прогресса, Одесская, Новостройка | Приобретение товаров, работ, услуг | Объем откачанной воды из пруда- испарителя | Тыс. куб.м. | 274 | 274 | 274 | 274 | 274 | 274 | 274 |
| Объем откачанной воды из пруда- испарителя | Тыс. куб.м. | 0 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| 1.6 | Содержание электрических насосов для понижения уровня воды из прудов испарителей (Халтурина, ГСК, Горняк, Ильменская, Каслинская) | Приобретение товаров, работ, услуг | Количество обслуженных насосов | ед | 0 | 5 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 |
| 1.7 | Устройство новых электрических насосов для понижения уровня воды из прудов испарителей (Тольятти, 7Ноября, Чекалина) | Приобретение товаров, работ, услуг | Количество установленных насосов | ед | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.8 | Прочистка существующих канав и устройство новых для отвода воды с подтопляемой территории КГО (канава от карьера шахты №45 до оз.Курлады) | Приобретение товаров, работ, услуг | Количество прочищенных канав | ед | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Количество вновь созданных канав | ед | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.9 | Мероприятия по водопонижению п.Бажово | Приобретение товаров, работ, услуг | Осуществлено понижение грунтовых вод в п.Бажово | Да - 1; нет - 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 1.10 | Мероприятия по водопонижению п.С.Рудник (прокол под дорогой) | Приобретение товаров, работ, услуг | Осуществлено понижение грунтовых вод в п. С.Рудник | Да - 1; нет - 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |

4. Финансовое обеспечение комплекса процессных мероприятий

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Источник финансового обеспечения | Ответственный исполнитель | Объем финансового обеспечения по годам реализации, тыс. рублей | | | | | | |
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | Всего: |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Задача: Проведение мероприятий по водопонижению | | | | | | | | | |
| 1.1 | Понижение уровня воды в озере Синеглазово (расконсервация, откачка воды и консервация объекта, охрана) | МУ «ГСЗ» |  |  |  |  |  |  |  |
| областной бюджет | 12000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | **12000,00** |
| местный бюджет | 1200,00 | 11158,10 | 11158,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | **1200,00** |
| 1.2 | Проведение комплекса работ по понижению воды в карьере шахты «Красная Горнячка» | МУ «ГСЗ» |  |  |  |  |  |  |  |
| областной бюджет | 44928,004 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | **44928,00** |
| местный бюджет | 492,80 | 16208,5 | 16208,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | **4492,80** |
| 1.3 | Разработка единого проекта водопонижения Копейского городского округа | МУ «ГСЗ» |  |  |  |  |  |  |  |
| областной бюджет | 35549,99 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | **35549,99** |
| 1.4 | Понижение уровня воды в карьере шахты  № 45 | МУ «ГСЗ» |  |  |  |  |  |  |  |
| местный бюджет | 2715,5 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | **2715,5** |
| областной бюджет | 27155,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | **27155,00** |
| 1.5 | Понижение уровня воды и углубление прудов-испарителей Халтурина, Пузанова, Ильменская, Каслинская,Крылова, Московская, Тольятти, Прогресса, Одесская, Новостройка | МУ «ГСЗ» |  |  |  |  |  |  |  |
| местный бюджет |  | 3900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | **3900,00** |
| 1.6 | Содержание электрических насосов для понижения уровня воды из прудов испарителей (Халтурина, ГСК, Горняк, Ильменская, Каслинская) | МУ «ГСЗ» |  |  |  |  |  |  |  |
| местный бюджет |  | 2000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | **2000,00** |
| 1.7 | Устройство новых электрических насосов для понижения уровня воды из прудов испарителей (Тольятти, 7Ноября, Чекалина) | МУ «ГСЗ» |  |  |  |  |  |  |  |
| местный бюджет |  | 3750,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | **3750,00** |
| 1.8 | Прочистка существующих канав и устройство новых для отвода воды с подтопляемой территории КГО (канава от карьера шахты №45 до оз.Курлады) | МУ «ГСЗ» |  |  |  |  |  |  |  |
| местный бюджет |  | 4500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | **4500,00** |
| 1.9 | Мероприятия по водопонижению п.Бажово | МУ «ГСЗ» |  |  |  |  |  |  |  |
| местный бюджет |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | **0** |
| 1.10 | Мероприятия по водопонижению п.С.Рудник (прокол под дорогой) | МУ «ГСЗ» |  |  |  |  |  |  |  |
| местный бюджет |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | **0** |
| Всего на реализацию комплекса процессных мероприятий, в т.ч. | |  | 190611,3 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | **245344,50** |
| областной бюджет | |  | 162053,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | **162053,00** |
| местный бюджет | |  | 28558,30 | 27366,60 | 27366,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | **83291,50** |

5. План реализации комплекса процессных мероприятий

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Задача, мероприятие (результат) /  контрольная точка | Дата наступления контрольной точки | Ответственный исполнитель | Вид подтверждающего документа |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Задача: Проведение мероприятий по водопонижению | | | | |
| 1.1 | Понижение уровня воды в озере Синеглазово (расконсервация, откачка воды и консервация объекта, охрана) |  | МУ «ГСЗ» |  |
| 1. Закупка включена в план закупок. | Ежегодно до 01 апреля |  | План закупок |
| 2. Сведения о муниципальном контракте внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок. | Ежегодно до 01 мая |  | Реестр контрактов |
| 3. Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг. | Ежегодно до 31 декабря |  | Акт выполненных работ |
| 4. Произведена оплата товаров, выполненных работ, оказанных услуг по муниципальному контракту. | Ежегодно до 31 декабря |  | Платежное поручение |
| 1.2 | Проведение комплекса работ по понижению воды в карьере шахты «Красная Горнячка» |  | МУ «ГСЗ» |  |
| 1. Закупка включена в план закупок. | Ежегодно до 01 апреля |  | План закупок |
| 2. Сведения о муниципальном контракте внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок. | Ежегодно до 01 мая |  | Реестр контрактов |
| 3. Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг. | Ежегодно до 31 декабря |  | Акт выполненных работ |
| 4. Произведена оплата товаров, выполненных работ, оказанных услуг по муниципальному контракту. | Ежегодно до 31 декабря |  | Платежное поручение |
| 1.3 | Разработка единого проекта водопонижения Копейского городского округа |  | МУ «ГСЗ» |  |
| 1. Закупка включена в план закупок. | Ежегодно до 01 апреля |  | План закупок |
| 2. Сведения о муниципальном контракте внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок. | Ежегодно до 01 мая |  | Реестр контрактов |
| 3. Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг. | Ежегодно до 31 декабря |  | Акт выполненных работ |
| 4. Произведена оплата товаров, выполненных работ, оказанных услуг по муниципальному контракту. | Ежегодно до 31 декабря |  | Платежное поручение |
| 1.4 | Понижение уровня воды в карьере шахты № 45 |  | МУ «ГСЗ» |  |
| 1. Закупка включена в план закупок. | Ежегодно до 01 апреля |  | План закупок |
| 2. Сведения о муниципальном контракте внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок. | Ежегодно до 01 мая |  | Реестр контрактов |
| 3. Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг. | Ежегодно до 31 декабря |  | Акт выполненных работ |
| 4. Произведена оплата товаров, выполненных работ, оказанных услуг по муниципальному контракту. | Ежегодно до 31 декабря |  | Платежное поручение |
| 1.5 | Понижение уровня воды и углубление прудов-испарителей Халтурина, Пузанова, Ильменская, Каслинская,Крылова, Московская, Тольятти, Прогресса, Одесская, Новостройка |  | МУ «ГСЗ» |  |
| 1. Закупка включена в план закупок. | Ежегодно до 01 апреля |  | План закупок |
| 2. Сведения о муниципальном контракте внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок. | Ежегодно до 01 мая |  | Реестр контрактов |
| 3. Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг. | Ежегодно до 31 декабря |  | Акт выполненных работ |
| 4. Произведена оплата товаров, выполненных работ, оказанных услуг по муниципальному контракту. | Ежегодно до 31 декабря |  | Платежное поручение |
| 1.6 | Содержание электрических насосов для понижения уровня воды из прудов испарителей (Халтурина, ГСК, Горняк, Ильменская, Каслинская) |  | МУ «ГСЗ» |  |
| 1. Закупка включена в план закупок. | Ежегодно до 01 апреля |  | План закупок |
| 2. Сведения о муниципальном контракте внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок. | Ежегодно до 01 мая |  | Реестр контрактов |
| 3. Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг. | Ежегодно до 31 декабря |  | Акт выполненных работ |
| 4. Произведена оплата товаров, выполненных работ, оказанных услуг по муниципальному контракту. | Ежегодно до 31 декабря |  | Платежное поручение |
| 1.7 | Устройство новых электрических насосов для понижения уровня воды из прудов испарителей (Тольятти, 7Ноября, Чекалина) |  | МУ «ГСЗ» |  |
| 1. Закупка включена в план закупок. | Ежегодно до 01 апреля |  | План закупок |
| 2. Сведения о муниципальном контракте внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок. | Ежегодно до 01 мая |  | Реестр контрактов |
| 3. Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг. | Ежегодно до 31 декабря |  | Акт выполненных работ |
| 4. Произведена оплата товаров, выполненных работ, оказанных услуг по муниципальному контракту. | Ежегодно до 31 декабря |  | Платежное поручение |
| 1.8 | Прочистка существующих канав и устройство новых для отвода воды с подтопляемой территории КГО (канава от карьера шахты №45 до оз.Курлады) |  | МУ «ГСЗ» |  |
| 1. Закупка включена в план закупок. | Ежегодно до 01 апреля |  | План закупок |
| 2. Сведения о муниципальном контракте внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок. | Ежегодно до 01 мая |  | Реестр контрактов |
| 3. Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг. | Ежегодно до 31 декабря |  | Акт выполненных работ |
| 4. Произведена оплата товаров, выполненных работ, оказанных услуг по муниципальному контракту. | Ежегодно до 31 декабря |  | Платежное поручение |
| 1.9 | Мероприятия по водопонижению п.Бажово |  | МУ «ГСЗ» |  |
| 1. Закупка включена в план закупок. | Ежегодно до 01 апреля |  | План закупок |
| 2. Сведения о муниципальном контракте внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок. | Ежегодно до 01 мая |  | Реестр контрактов |
| 3. Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг. | Ежегодно до 31 декабря |  | Акт выполненных работ |
| 4. Произведена оплата товаров, выполненных работ, оказанных услуг по муниципальному контракту. | Ежегодно до 31 декабря |  | Платежное поручение |
| 1.10 | Мероприятия по водопонижению п.С.Рудник (прокол под дорогой) |  | МУ «ГСЗ» |  |
| 1. Закупка включена в план закупок. | Ежегодно до 01 апреля |  | План закупок |
| 2. Сведения о муниципальном контракте внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок. | Ежегодно до 01 мая |  | Реестр контрактов |
| 3. Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг. | Ежегодно до 31 декабря |  | Акт выполненных работ |
| 4. Произведена оплата товаров, выполненных работ, оказанных услуг по муниципальному контракту. | Ежегодно до 31 декабря |  | Платежное поручение |