УТВЕРЖДЕН

протоколом управляющего совета муниципальной программы

«Переселение граждан из аварийного жилищного фонда, признанного таковым в период с 1 января 2017 года до 1 января 2022 года, в Копейском городском округе»

от 10.10.2024 № 1

ПАСПОРТ

комплекса процессных мероприятий

«Переселение граждан из аварийного жилищного фонда, признанного таковым в период с 1 января 2017 года до 1 января 2022 года, в Копейском городском округе»

1. Основные положения

|  |  |
| --- | --- |
| Ответственный исполнитель комплекса процессных мероприятий | Первый заместитель Главы городского округа Сазонов Н.В. |
| Отдел жилищной политики | Начальник отдела жилищной политики Саевская И.Д. |
| Связь с муниципальной программой | «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда, признанного таковым в период с 1 января 2017 года до 1 января 2022 года, в Копейском городском округе» |

1. Показатели комплекса процессных мероприятий

| № п/п | Наименование показателя | Единица измерения | Базовое значение за год предшествующий году разработки проекта муниципальной программы  2024 | Значение показателя по годам | | | | | | Ответственный за достижение показателя |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1.Формирование жилищного фонда, необходимого для переселения граждан из аварийного жилищного фонда. Обеспечение жилищных прав граждан, проживающих в жилых помещениях муниципального жилищного фонда, находящихся в аварийных многоквартирных домах. Обеспечение жилищных прав собственников изымаемых жилых помещений, находящихся в аварийных МКД | | | | | | | | | | |
| 1.1 | Количество квадратных метров, построенных (приобретенных) жилых помещений (квартир) | тыс. кв. м. | 0,34164 | 12,76732 | 23,3196 | | | | | УИиЗО |
| 2. Переселение жителей МКД, признанных аварийными с 1 января 2017 года до 1 января 2022 года и подлежащими сносу или реконструкции | | | | | | | | | | |
| 2.1 | Количество квадратных метров, расселенного аварийного жилищного фонда | тыс. кв. м. | 0,2847 | 10,6995 | 19,433 | | | | | Отдел жилищной политики |
| 2.2 | Количество граждан, расселенных из аварийного жилищного фонда | тыс.чел | 0,015 | 0,492 | 0,848 | | | | | Отдел жилищной политики |

3. Мероприятия (результаты) комплекса процессных мероприятий

| № п/п | Наименование мероприятия (результата) | Тип мероприя тия (результа та) | Характе ристика | Едини цы измере ния (по ОКЕИ) | Базовое значе ние  2024 | Значение показателя по годам | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| Задача 1. Формирование жилищного фонда, необходимого для переселения граждан из аварийного жилищного фонда. Обеспечение жилищных прав граждан, проживающих в жилых помещениях муниципального жилищного фонда, находящихся в аварийных многоквартирных домах. Обеспечение жилищных прав собственников изымаемых жилых помещений, находящихся в аварийных МКД | | | | | | | | | | | |
| 1.1 | Приобретение благоустроенных жилых помещений (квартир) для расселения аварийных МКД | Приобретение товаров, работ, услуг | Количество квадратных метров, построенных (приобретенных) жилых помещений (квартир) | Тысяча квадратных метров общей площа ди | 0,34164 | 12,76732 | 23,3196 | | | | |
| Задача 2. Переселение жителей МКД, признанных аварийными с 1 января 2017 года до 01 января 2022 года и подлежащими сносу или реконструкции | | | | | | | | | | | |
| 2.1 | Расселение аварийных МКД | Осуществление текущей деятельности | Количество квадратных метров, расселенного непригодного, аварийного жилищного фонда | Тысяча квадратных метров общей площади | 0,2847 | 10,6995 | 19,433 | | | | |
| 2.2 | Переселение жителей аварийных МКД | Осуществление текущей деятельности | Количество граждан, расселенных из непригодного, аварийного жилищного фонда | Тысяча человек | 0,015 | 0,492 | 0,848 | | | | |

4. Финансовое обеспечение комплекса процессных мероприятий

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Наименование мероприятия / | Наименование исполнителя / соисполнителя | Источник финансирования | Объем финансового обеспечения по годам реализации, тыс. рублей | | | | | | | |
| 2024  справочно | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | Всего: |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| Задача 1. Формирование жилищного фонда, необходимого для переселения граждан из аварийного жилищного фонда. Обеспечение жилищных прав граждан, проживающих в жилых помещениях муниципального жилищного фонда, находящихся в аварийных многоквартирных домах. Обеспечение жилищных прав собственников изымаемых жилых помещений, находящихся в аварийных МКД | | | | | | | | | | | |
| 1.1 | Приобретение благоустроенных жилых помещений (квартир) для расселения аварийных МКД | УИиЗО | ФБ | 29 482,44 | 1 190 683,30 | - | - | - | - | - | 1 190 683,30 |
| ОБ | 1 228,46 | - | - | - | - | - |
| МБ | 30,71 | 1 191,90 | - | - | - | - | - | 1 191,90 |

5. План реализации комплекса процессных мероприятий в текущем году

| Задача, мероприятие (результат) /  контрольная точка | Дата наступления контрольной точки | Ответственный исполнитель | Вид подтверждающего документа |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Задача 1. Формирование жилищного фонда, необходимого для переселения граждан из аварийного жилищного фонда. Обеспечение жилищных прав граждан, проживающих в жилых помещениях муниципального жилищного фонда, находящихся в аварийных многоквартирных домах. Обеспечение жилищных прав собственников изымаемых жилых помещений, находящихся в аварийных МКД | | | |
| Приобретение благоустроенных жилых помещений (квартир) для расселения аварийных МКД | Х | УИиЗО | Х |
| Контрольная точка – проведение закупочных процедур | 31.12.2025 |  | акт приема-передачи |
| Задача 2. Переселение жителей МКД, признанных аварийными с 1 января 2017 года до 01 января 2022 года и подлежащими сносу или реконструкции | | | |
| Расселение аварийных МКД | X | отдел жилищной политики | Х |
| Контрольная точка – заключение соглашения мены, договора социального найма | 31.12.2025 |  | соглашение мены, договор социального найма |
| Переселение жителей аварийных МКД | Х | отдел жилищной политики | Х |
| Контрольная точка – заключение соглашения мены, договора социального найма | 31.12.2025 |  | соглашение мены, договор социального найма |