Приложение 1

к муниципальной программе

ПАСПОРТ

муниципальной программы

«Переселение граждан из аварийного жилищного фонда, признанного таковым в период с 1 января 2017 года до 1 января 2022 года, в Копейском городском округе»

1. Основные положения

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Куратор муниципальной программы | Сазонов Николай Вячеславович – первый заместитель Главы Копейского городского округа | |
| Ответственный исполнитель муниципальной программы | Администрация Копейского городского округа, отдел жилищной политики администрации Копейского городского округа (далее – администрация КГО, отдел жилищной политики) | |
| Соисполнители муниципальной программы | Структурные подразделения администрации КГО:   * управление по имуществу и земельным отношениям администрации КГО (далее – УИиЗО); * управление архитектуры и градостроительства администрации КГО (далее – УАиГ); * муниципальное учреждение округа «Управление строительства» (далее – МУ «Управление строительства»). | |
| Период реализации муниципальной программы | Этап I: 2025-2027 годы. | |
| Этап II: 2028-2030 годы. | |
| Цели/задачи муниципальной программы | Цель: – создание безопасных и благоприятных условий проживания в округе;   * уменьшение общей площади помещений в жилых домах, расположенных на территории округа и признанных с 1 января 2017 года до 1 января 2022 года в установленном порядке аварийными и подлежащими сносу или реконструкции в связи с физическим износом в процессе его эксплуатации. | Задача 1: формирование жилищного фонда, необходимого для переселения граждан из аварийного жилищного фонда. Обеспечение жилищных прав граждан, проживающих в жилых помещениях муниципального жилищного фонда, находящихся в аварийных МКД. Обеспечение жилищных прав собственников изымаемых жилых помещений, находящихся в аварийных МКД. |
| Задача 2: переселение жителей МКД, признанных аварийными и подлежащими сносу или реконструкции. |
| Подпрограммы (при наличии) | Не имеет подпрограмм | |
| Объемы финансового обеспечения за весь период реализации (тыс. руб.) | 1 191 875,20 | |
| Связь с национальными целями развития Российской Федерации/ государственной программой | Комфортная и безопасная среда для жизни. Цифровая трансформация государственного и муниципального управления, экономики и социальной сферы. Областная адресная программа по переселению граждан из аварийного жилищного фонда, признанного таковым с 1 января 2017 года до 1 января 2022 года, в Челябинской области, утвержденная постановлением Правительства Челябинской области от 27.06.2024 № 399-П. | |

2. Показатели муниципальной программы

| № п/п | Наименование показателя | Единица измерения | Базо вое значе ние 2024 | Значение показателя по годам | | | | | | Ответственный за достижение показателя |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Цель: – создание безопасных и благоприятных условий проживания в округе;   * уменьшение общей площади помещений в жилых домах, расположенных на территории округа и признанных с 1 января 2017 года до 1 января 2022 года в установленном порядке аварийными и подлежащими сносу или реконструкции в связи с физическим износом в процессе его эксплуатации. | | | | | | | | | | |
| Задача 1: Формирование жилищного фонда, необходимого для переселения граждан из аварийного жилищного фонда. Обеспечение жилищных прав граждан, проживающих в жилых помещениях муниципального жилищного фонда, находящихся в аварийных многоквартирных домах. Обеспечение жилищных прав собственников изымаемых жилых помещений, находящихся в аварийных МКД. | | | | | | | | | | |
| 1.1.1 | Количество квадратных метров, построенных (приобретенных) жилых помещений (квартир) | тыс. кв. м. | 0,34164 | 12,76732 | 23,3196 | | | | | УИиЗО |
| Задача 2: Переселение жителей МКД, признанных аварийными с 1 января 2017 года до 01 января 2022 года и подлежащими сносу или реконструкции. | | | | | | | | | | |
| 1.2.1 | Количество квадратных метров, расселенного аварийного жилищного фонда | тыс. кв. м. | 0,2847 | 10,6995 | 19,433 | | | | | Отдел жилищной политики |
| 1.2.2 | Количество граждан, расселенных из аварийного жилищного фонда | тыс.чел | 0,015 | 0,492 | 0,848 | | | | | Отдел жилищной политики |

3. План достижения показателей муниципальной программы в 2025 году

| №  п/п | Показатели муниципальной программы | Единица измерения | Плановые значения по  кварталам / месяцам | | | | | | | | | | | На конец  года |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 1. | Цель: - создание безопасных и благоприятных условий проживания в округе;   * уменьшение общей площади помещений в жилых домах, расположенных на территории округа и признанных с 1 января 2017 года до 1 января 2022 года в установленном порядке аварийными и подлежащими сносу или реконструкции в связи с физическим износом в процессе его эксплуатации. | | | | | | | | | | | | | |
| 1.1. | Задача 1: Формирование жилищного фонда, необходимого для переселения граждан из аварийного жилищного фонда. Обеспечение жилищных прав граждан, проживающих в жилых помещениях муниципального жилищного фонда, находящихся в аварийных многоквартирных домах. Обеспечение жилищных прав собственников изымаемых жилых помещений, находящихся в аварийных МКД. | | | | | | | | | | | | | |
| 1.1.1 | Количество квадратных метров, построенных (приобретенных) жилых помещений (квартир) | тыс. кв. м. | 0 | 0 | 12,76732 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12,76732 |
| 1.2 | Задача 2: Переселение жителей МКД, признанных аварийными с 1 января 2017 года до 01 января 2022 года и подлежащими сносу или реконструкции. | | | | | | | | | | | | | |
| 1.2.1 | Количество квадратных метров, расселенного аварийного жилищного фонда | тыс. кв. м. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10,6995 | 10,6995 |
| 1.2.2 | Количество граждан, расселенных из аварийного жилищного фонда | тыс.чел | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,492 | 0,492 |

4. Структура муниципальной программы

| № п/п | Задачи структурного элемента | Краткое описание ожидаемых эффектов от реализации задачи структурного элемента | Связь  с показателями |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Комплекс процессных мероприятий 1: «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда, признанного таковым в период с 1 января 2017 года до 1 января 2022 года, в Копейском городском округе» | | | |
| Саевская Инна Дмитриевна, начальник отдела жилищной политики  Буркова Жанна Андреевна , начальник УИиЗО | | 2025-2030 гг. | |
| 1.1 | Задача 1: Формирование жилищного фонда, необходимого для переселения граждан из аварийного жилищного фонда. Обеспечение жилищных прав граждан, проживающих в жилых помещениях муниципального жилищного фонда, находящихся в аварийных многоквартирных домах. Обеспечение жилищных прав собственников изымаемых жилых помещений, находящихся в аварийных МКД. | Приобретение достаточного количества жилых помещений (квартир) для расселения аварийных МКД | 1.1.1 |
| 1.2 | Задача 2: Переселение жителей МКД, признанных аварийными с 1 января 2017 года до 01 января 2022 года и подлежащими сносу или реконструкции. | Снижение объема жилищного фонда, признанного таковым в период с 1 января 2017 года до 1 января 2022 года, в Копейском городском округе. | 1.2.1  1.2.2 |

5. Финансовое обеспечение муниципальной программы

| Источник финансового обеспечения | | Ответственный исполнитель / соисполнитель | Объем финансового обеспечения по годам реализации, тыс. рублей | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2024  справочно | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | Всего: |
| 1 | | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1. КПМ: «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда, признанного таковым в период с 1 января 2017 года до 1 января 2022 года, в Копейском городском округе» | | | | | | | | | | |
|  | Всего, в т.ч.: | УИиЗО, отдел жилищной политики | 30 741,61 | 1 191 875,20 | - | - | - | - | - | 1 191 875,20 |
|  | Средства Фонда | 29 482,44 | 1 190 683,30 | - | - | - | - | - | 1 190 683,30 |
|  | Областной бюджет | 1 228,46 | - | - | - | - | - |
|  | Местный бюджет | 30,71 | 1 191,90 | - | - | - | - | - | 1 191,90 |