Приложение 2

к муниципальной программе

|  |  |
| --- | --- |
| УТВЕРЖДЕНО  куратором мероприятия регионального проекта «Формирование комфортной городской среды»  «08»10. 2024г. \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ / Филиппов А.С. | СОГЛАСОВАНО  протоколом управляющего совета  муниципальной программы  «Благоустройство городской среды Копейского городского округа»  от 08.10.2024 № 1 |

ПАСПОРТ

проекта «Формирование комфортной городской среды»

1. Основные положения

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Краткое наименование проекта: | Благоустройство городской среды | | Срок реализации проекта | 01.01.2025 | 31.12.2030 |
| Куратор проекта | Филиппов Александр Сергеевич | | Заместитель Главы городского округа по жилищно-коммунальным вопросам | | |
| Ответственный исполнитель проекта | Сергеев Александр Евгеньевич | | Начальник управления городского хозяйства администрации Копейского городского округа | | |
| Связь с муниципальной программой | 1. | Муниципальная программа | Благоустройство городской среды Копейского городского округа | | |

2. Показатели проекта

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Показатели проекта | Уровень показателя | Единица измере  ния | Базо  вое значение  2024 год | Значение показателя по годам | | | | | | Признак возрастания/ убывания | Нарастающий итог |
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 1. | Повышение уровня благоустройства территорий общего пользования (парки, скверы, территории, прилегающие к объектам социальной инфраструктуры и т.д.) городского округа | | | | | | | | | | | |
| 1.1. | Количество благоустроенных территорий | ГП  РП | ед. | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | возрастающий | нет |

3. План достижения показателей проекта в 2025 году

| №  п/п | Показатели проекта | Единица измерения | Плановые значения по месяцам | | | | | | | | | | | | | На конец  года |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | | 11 | |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | | 14 | | 15 |  |
| 1. | Повышение уровня благоустройства территорий общего пользования (парки, скверы, территории, прилегающие к объектам социальной инфраструктуры и т.д.) городского округа | | | | | | | | | | | | | | | |  |
| 1.1. | Количество благоустроенных территорий | ед. | - | - | - | - | - | - | - | - | 3 | | - | | - | 3 |

4. Мероприятия (результаты) проекта

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование мероприятия (результата) | Тип мероприя  тия (результата) | Характеристика мероприятия (результата) | Единица измерения | Базовое значение 2024 год |  |  | | Значение показателя по годам | | | | Связь с показателями регионального проекта |
| 2025 | 2026 | 2027 | | 2028 | 2029 | 2030 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 1. | Повышение уровня благоустройства территорий общего пользования (парки, скверы, территории, прилегающие к объектам социальной инфраструктуры и т.д.) городского округа | | | | | | | | | | | | |
| 1.1. | Благоустройство территорий общего пользования | Приобретение товаров, работ, услуг | Реализация проектов по благоустройству | ед | 5 | 3 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | Количество благоустроенных общественных территорий |

5. Финансовое обеспечение проекта

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Источник финансового обеспечения | Ответственный исполнитель | Объем финансового обеспечения по годам реализации,  тыс. рублей | | | | | | |
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | Всего: |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|  | Повышение уровня благоустройства территорий общего пользования (парки, скверы, территории, прилегающие к объектам социальной инфраструктуры и т.д.) городского округа | | | | | | | | |
| 1. | Благоустройство территорий общего пользования | | | | | | | | |
| 1.1. | Благоустройство сквера Борцам революции по ул. Борьбы (возле Городского парка) | МКУ КГО «Управление благоустройства» | 24 343,07 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 24 343,07 |
| федеральный бюджет | 20 585,59 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20 585,59 |
| областной бюджет | 1 338,05 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 338,05 |
| местный бюджет | 2 419,43 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 419,43 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1.2. | Благоустройство сквера за ДК им. Маяковского, ул. Коммунистическая, д.12  в Старокамышинском жилом массиве,  г. Копейск | МКУ КГО «Управление благоустройства» | 5 537,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 537,54 |
|  | федеральный бюджет |  | 4 682,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 682,80 |
|  | областной бюджет |  | 304,38 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 304,38 |
|  | местный бюджет |  | 550,37 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 550,37 |
| 1.3. | Благоустройство сквера им. Карла Маркса между домами № 17 и № 19 по ул. Борьбы |  | 17 408,39 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 17 408,39 |
|  | федеральный бюджет |  | 14 721,31 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 14 721,31 |
|  | областной бюджет |  | 956,87 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 956,87 |
|  | местный бюджет |  | 1 730,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 730,20 |
|  | Всего на реализацию проекта, в т.ч. |  | 47 289,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 47 289,00 |
|  | федеральный бюджет |  | 39 989,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 39 989,70 |
|  | областной бюджет |  | 2 599,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 599,30 |
|  | местный бюджет |  | 4 700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 700,00 |

6. План реализации проекта

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Наименование мероприятия (результата),  контрольной точки | Срок реализации | | Ответственный  исполнитель | Адрес объекта | Вид подтверждающего документа |
| начало | конец |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1. | Повышение уровня благоустройства территорий общего пользования | | | | | |
| 1.1. | Благоустройство территорий общего пользования | 01.01.2025 | 31.12.2030 |  | X |  |
| 1.1.К.1. | Закупка включена в план-график | Ежегодно/  ноябрь-март | Ежегодно/март | МКУ КГО «Управление благоустройства» | X | План-график |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1.1.К.2. | Заключение муниципального контракта | Ежегодно/  ноябрь-март | Ежегодно/март |  | X | Муниципальный контракт |
| 1.1.К.3. | Приемка выполненных работ | Ежегодно/  сентябрь | Ежегодно/  ноябрь |  | X | Акт выполненных работ |
| 1.1.К.4. | Оплата выполненных работ | Ежегодно/сентябрь | Ежегодно/  ноябрь |  | X | Платежное поручение |