Приложение 1

к муниципальной программе

ПАСПОРТ

муниципальной программы

«Благоустройство городской среды Копейского городского округа»

1. Основные положения

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Куратор муниципальной программы | Филиппов Александр Сергеевич, заместитель Главы городского округа по жилищно-коммунальным вопросам | |
| Ответственный исполнитель муниципальной программы | Управление городского хозяйства администрации Копейского городского округа Челябинской области (далее – управление городского хозяйства) | |
| Соисполнители муниципальной программы | Муниципальное казённое учреждение «Управление благоустройства» | |
| Участники муниципальной программы | - | |
| Период реализации муниципальной программы | Этап I: 2017-2024 | |
| Этап II: 2025-2030 | |
| Цели/задачи муниципальной программы | Цель. Создание наиболее благоприятных и комфортных условий жизнедеятельности населения городского округа | Задача. Повышение уровня благоустройства территорий общего пользования (парки, скверы, территории, прилегающие к объектам социальной инфраструктуры и т.д.) городского округа |
| Объемы финансового обеспечения за весь период реализации (тыс. руб.) | 47 289,00 | |
| Связь с национальными целями развития Российской Федерации/ государственной программой | Национальная цель развития Российской Федерации: комфортная городская среда для жизни | |

2. Показатели муниципальной программы

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование показателя | Единица измерения | Базовое значение |  | Значение показателя по годам | | | | | Ответствен  ный за достижение показателя |
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1. Цель: создание наиболее благоприятных и комфортных условий жизнедеятельности населения городского округа | | | | | | | | | | |
| 1.1 Задача: повышение уровня благоустройства территорий общего пользования (парки, скверы, территории, прилегающие к объектам социальной инфраструктуры и т.д.) городского округа | | | | | | | | | | |
| 1.1.1 | Количество благоустроенных территорий общего пользования | ед. | 5 | 3 |  |  | 0 | 0 | 0 | Управление городского хозяйства |

3. План достижения показателей муниципальной программы в 2025 году

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Показатели муниципальной программы | Единица измерения | Плановые значения по  кварталам / месяцам | | | | | | | | | | | На конец  года |
| 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 1. | Показатели проектной части муниципальной программы | | | | | | | | | | | | | |
| 1.1 | Проект «Формирование комфортной городской среды» | | | | | | | | | | | | | |
| 1.1.1 | Количество благоустроенных территорий общего пользования | ед. | - | - |  | - | - |  | - | - | 3 | - | - | 3 |

4. Структура муниципальной программы

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Задачи структурного элемента | Краткое описание ожидаемых эффектов от реализации задачи структурного элемента | Связь  с показателями |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. Проект «Формирование комфортной городской среды»  (куратор – Филиппов А.С., заместитель Главы городского округа пол жилищно-коммунальным вопросам) | | | |
| Сергеев Александр Евгеньевич,  начальник управления городского хозяйства | | 01.01.2025-31.12.2030 | |
| 1.1. | Повышение уровня благоустройства территорий общего пользования (парки, скверы, территории, прилегающие к объектам социальной инфраструктуры и т.д.) городского округа | Выполнение мероприятий по благоустройству общественных территорий | Количество благоустроенных территорий |

5. Финансовое обеспечение муниципальной программы

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Источник финансового обеспечения | Ответственный исполнитель / соисполнитель | Объем финансового обеспечения по годам реализации, тыс. рублей | | | | | | |
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | Всего: |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Всего, в т.ч.: | Х | 47 289,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 47 289,00 |
| Федеральный бюджет | 39 989,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 39 989,70 |
| Областной бюджет | 2 599,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 599,30 |
| Местный бюджет | 4 700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 700,00 |
| 1.Проект «Формирование комфортной городской среды» | | | | | | | | |
| Всего, в т.ч.: | Управление городского хозяйства | 47 289,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 47 289,00 |
| Федеральный бюджет | 39 989,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 39 989,70 |
| Областной бюджет |  | 2 599,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 599,30 |
| Местный бюджет |  | 4 700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 700,00 |