УТВЕРЖДЕН

протоколом управляющего совета

муниципальной программы

«Обеспечение беспрепятственного доступа инвалидов и других маломобильных групп населения к жилым и общественным зданиям, объектам социальной и транспортной инфраструктуры на территории Копейского городского округа»

от 17.10.2024 № 1

ПАСПОРТ

комплекса процессных мероприятий

«Формирование доступной среды для инвалидов и маломобильных групп населения»

1. Основные положения

|  |  |
| --- | --- |
| Ответственный исполнитель комплекса процессных мероприятий | Начальник отдела организации предоставления услуг  Кайзер Татьяна Владиславовна |
| Наименование главного распорядителя бюджетных средств | Управление социальной защиты населения администрации Копейского городского округа Челябинской области |
| Связь с муниципальной программой и подпрограммой (при наличии) | Обеспечение беспрепятственного доступа инвалидов и других маломобильных групп населения к жилым и общественным зданиям, объектам социальной и транспортной инфраструктуры на территории Копейского городского округа |

1. Показатели комплекса процессных мероприятий

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование показателя | Единица измере  ния | Базовое значе  ние | Значение показателя по годам | | | | | | Ответственный за достижение показателя |
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1. Создание доступной среды для инвалидов и других маломобильных групп населения | | | | | | | | | | |
| 1.1 | Доля объектов социальной, транспортной, инженерной инфраструктуры доступных для инвалидов и других маломобильных групп населения (далее - МГН) в общем количестве объектов, запланированных для проведения мероприятий по адаптации в текущем году | процент | 100 | 100 | 100 | 100 | 0 | 0 | 0 | УК  УО |

3. Мероприятия (результаты) комплекса процессных мероприятий

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование мероприятия (результата) | Тип мероприятия (результата) | Характеристика | Едини  ца измерения | Базовое значение | Значение показателя по годам | | | | | |
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1.Создание доступной среды для инвалидов и других маломобильных групп населения | | | | | | | | | | | |
| 1.1 | Адаптация зданий для доступа инвалидов и других МГН (приспособление входных групп, лестниц, путей движений внутри зданий, зон оказания услуг, оборудование помещений и санитарно-гигиенических комнат поручнями, приобретение и установка пандусов, подъемников, оснащение тактильными плитками, рельефными указателями, звуковыми информаторами, обозначениями по системе Брайля, проведение иных работ, установка информационных табло для  глухих и слабослышащих, видеотерминалов, индукционных систем, информационных дисплеев, видеогидов, видеотелефонами и иных приспособлений и технических средств для всех категорий инвалидов) | Приобретение товаров, работ, услуг | Количество объектов социальной инфраструктуры, в отношении которых проводятся мероприятия по адаптации для доступа инвалидов и других МГН в приоритетных сферах, прошедших паспортизацию | единица | 4 | 6 | 8 | 4 | 0 | 0 | 0 |

4. Финансовое обеспечение комплекса процессных мероприятий

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Источник финансового обеспечения | Ответственный исполнитель | Объем финансового обеспечения по годам реализации, тыс. рублей | | | | | | |
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | Всего: |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1. Создание доступной среды для инвалидов и других маломобильных групп населения | | | | | | | | | |
| 1.1 | Адаптация зданий для доступа инвалидов и других МГН (приспособление входных групп, лестниц, путей движений внутри зданий, зон оказания услуг, оборудование помещений и санитарно-гигиенических комнат поручнями, приобретение и установка пандусов, подъемников, оснащение тактильными плитками, рельефными указателями, звуковыми информаторами, обозначениями по системе Брайля, проведение иных работ, установка информационных табло для  глухих и слабослышащих, видеотерминалов, индукционных систем, информационных дисплеев, видеогидов, видеотелефонами и иных приспособлений и технических средств для всех категорий инвалидов)\* | УК  УО | 3916,73 | 3359,60 | 974,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8250,63 |
| местный бюджет |
| Всего на реализацию комплекса процессных мероприятий, в т.ч. | |  | 3916,73 | 3359,60 | 974,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8250,63 |
| федеральный бюджет | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| областной бюджет | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| местный бюджет | | 3916,73 | 3359,60 | 974,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8250,63 |

\* Перечень мероприятий приведен в Приложении к КПМ

5. План реализации комплекса процессных мероприятий

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Задача, мероприятие (результат) /  контрольная точка | Дата наступления контрольной точки | Ответственный исполнитель | Вид подтверждающе  го документа |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. Создание доступной среды для инвалидов и других маломобильных групп населения | | | | |
| 1.1 | Адаптация зданий для доступа инвалидов и других МГН (приспособление входных групп, лестниц, путей движений внутри зданий, зон оказания услуг, оборудование помещений и санитарно-гигиенических комнат поручнями, приобретение и установка пандусов, подъемников, оснащение тактильными плитками, рельефными указателями, звуковыми информаторами, обозначениями по системе Брайля, проведение иных работ, установка информационных табло для  глухих и слабослышащих, видеотерминалов, индукционных систем, информационных дисплеев, видеогидов, видеотелефонами и иных приспособлений и технических средств для всех категорий инвалидов): |  |  |  |
| К.1 Услуга оказана (работы выполнены) | ежегодно 31 декабря | УК  УО | отчет о выполнении работ |