УТВЕРЖДЕН

протоколом управляющего совета муниципальной программы

«Развитие дорожного хозяйства Копейского городского округа»

от 28.10.2024 № 1

ПАСПОРТ

комплекса процессных мероприятий

«Капитальный ремонт, ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения»

1. Основные положения

|  |  |
| --- | --- |
| Куратор муниципальной программы | Заместитель Главы городского округа по жилищно-коммунальным вопросам Филиппов А.С. |
| Ответственный исполнитель муниципальной программы | Управление городского хозяйства администрации КГО - начальник управления Сергеев А.Е. |
| Соисполнители муниципальной программы | МУ «Городская служба заказчика» (далее – МУ «ГСЗ») |
| Участники муниципальной программы | Управление образования администрации Копейского городского округа (далее – УО),  отделение Государственной инспекции безопасности дорожного движения Отдела МВД России по городу Копейску Челябинской области |
| Цели/задачи муниципальной программы | Цель: обеспечение безопасного сообщения по автомобильным дорогам общего пользования местного значения и совершенствование улично-дорожной сети округа, охраны жизни, здоровья граждан и их имущества, гарантий их законных прав на безопасные условия движения на дорогах |
|  | Задача: обеспечение сохранности автомобильных дорог местного значения, дорожных сооружений и поддержание их состояния в соответствии с требованиями, допустимыми по условиям обеспечения безопасного дорожного движения, повышение уровня правового сознания граждан в области обеспечения безопасности дорожного движения |
| Объемы финансового обеспечения за весь период реализации (тыс. руб.) |  |

1. Показатели комплекса процессных мероприятий

| № п/п | Наименование показателя | Единица измерения | Базовое значение за год предшествующий году разработки проекта муниципальной программы | Значение показателя по годам | | | | | | Ответственный за достижение показателя |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1. | Цель: обеспечение безопасного сообщения по автомобильным дорогам общего пользования местного значения и совершенствование улично-дорожной сети округа, охраны жизни, здоровья граждан и их имущества, гарантий их законных прав на безопасные условия движения на дорогах | | | | | | | | | |
| 1.1 | Задача: обеспечение сохранности автомобильных дорог местного значения, дорожных сооружений и поддержание их состояния в соответствии с требованиями, допустимыми по условиям обеспечения безопасного дорожного движения, повышение уровня правового сознания граждан в области обеспечения безопасности дорожного движения | | | | | | | | | |
| 1.1.1 | Общая протяжен-ность автомобильных дорог общего поль-зования местного зна-чения с твердым покрытием, отремон-тированная за год и соответствующая нор-мативным требова-ниям транспорт-но-эксплуатационным показателям, по сос-тоянию на 31 декабря отчетного года | км | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | МУ «ГСЗ» |
| 1.1.2 | Площадь отремонти-рованных грунтовых автомобильных дорог общего пользования местного значения, соответствующая нор-мативным требова-ниям к транспортно-эксплуатационным показателям, по сос-тоянию на 31 декабря отчетного года. | м² | 90 000 | 90 000 | 90 000 | 90 000 | 90 000 | 90 000 | 90 000 | МУ «ГСЗ» |
| 1.1.3 | Площадь приведенных тротуаров в соответст-вие с нормативными требованиями к тран-спортно-эксплуата-ционному состоянию | м² | 7 152,8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | МУ «ГСЗ» |
| 1.1.4 | Количество пешеход-ных переходов, обуст-роенных в соответствии с национальными стан-дартами на территории округа | шт. | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | МУ «ГСЗ» |
| 1.1.5 | Количество остановоч-ных пунктов, разворот-ных площадок, обору-дованных в соответ-ствии с национальным стандартом РФ ГОСТ Р 52766-2007 | ед. | 40 | 40 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | МУ «ГСЗ» |
| 1.1.6 | Количество проведен-ных мероприятий по повышению уровня правового сознания граждан в области обес-печения безопасности дорожного движения | шт. | 1173 | 1173 | 1173 | 1173 | 1173 | 1173 | 1173 | Администрация КГО,  ОГИБДД ОМВД |

3. Мероприятия (результаты) комплекса процессных мероприятий

| № п/п | Наименование мероприятия (результата) | Тип мероприятия (результата) | Характеристика | Единицы измерения (по ОКЕИ) | Базовое значение | Значение показателя по годам | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| Задача: обеспечение сохранности автомобильных дорог местного значения, дорожных сооружений и поддержание их состояния в соответствии с требованиями, допустимыми по условиям обеспечения безопасного дорожного движения, повышение уровня правового сознания граждан в области обеспечения безопасности дорожного движения | | | | | | | | | | | |
| 1 | Капитальный ремонт, ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения | Приобретение товаров, работ, услуг | Протяженность автомобильных дорог, в отношении которых выполняются мероприятия по сожержанию | км | 485,549 | 500,474 | 500,474 | 500,474 | 500,474 | 500,474 | 500,474 |
| 2 | Повышение уровня пра-вового сознания граждан в области обеспечения безо-пасности дорожного дви-жения | Текущая деятельность | мероприятия по повы-шению уро-вня право-вого сознания граждан в области обеспечения безопас-ности дорожного движения | ед. | 1173 | 1173 | 1173 | 1173 | 1173 | 1173 | 1173 |

4. Финансовое обеспечение комплекса процессных мероприятий

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Наименование мероприятия / | Наименование исполнителя / соисполнителя | Источник финансирования | Объем финансового обеспечения по годам реализации, тыс. рублей | | | | | | | |
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | Всего: | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | |
| Задача: обеспечение сохранности автомобильных дорог местного значения, дорожных сооружений и поддержание их состояния в соответствии с требованиями, допустимыми по условиям обеспечения безопасного дорожного движения, повышение уровня правового сознания граждан в области обеспечения безопасности дорожного движения | | | | | | | | | | | |
| 1 | Капитальный ремонт, ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения | МУ «ГСЗ» | МБ | 122372,70 | 55172,7 | 55172,7 | 55172,7 | 55172,7 | 55172,7 | 398236,2 | |
| ОБ | 179216,20 | 78107,0 | 78679,4 | 78679,4 | 78679,4 | 78679,4 | 572040,8 | |
| Всего | 301588,90 | 133279,7 | 133852,1 | 133852,1 | 133852,1 | 133852,1 | 970277,00 | |
| 1.1 | Содержание автодорог общего пользования местного значения на территории округа, капитальный ремонт и ремонт дорог, в том числе отсыпка щебнем | МУ «ГСЗ» | МБ | 54872,70 | 54872,70 | 54872,70 | 54872,70 | 54872,70 | 54872,70 | 329236,20 | |
| ОБ | 151306,6 | 78107,0 | 78679,4 | 78679,4 | 78679,4 | 78679,4 | 544131,2 | |
| Всего | 206179,30 | 132979,70 | 133552,10 | 133552,10 | 133552,10 | 133552,10 | 873367,40 | |
| 1.2 | Содержание улично-дорожной сети, капитальный ремонт автодорог с грунтовым покрытием, в том числе разработка ПСД | МУ «ГСЗ» | МБ | 3 000,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3000,00 | |
| 1.3 | Выполнение работ по ремонту автомобильных дорог общего пользования местного значения (капитальный ремонт асфальтовых дорог) | МУ «ГСЗ» | МБ | 60 000,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60000,00 | |
| 1.4 | Оборудование светофорных объектов: электроэнергия для светофорных объектов | МУ «ГСЗ» | МБ | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 1800,00 | |
| 1.5 | Создание, модернизация (реконструкция) объектов транспортной инфраструктуры в соответствии с нормативными требованиями в рамках повышения доступности и качества услуг пассажирского транспорта для всех категорий граждан (остановки) | МУ «ГСЗ» | МБ | 3101,10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3101,10 | |
| ОБ | 27909,68 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27909,68 | |
| Всего | 31010,78 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31010,78 | |
| 1.6 | Разработка проекта организации дорожного движения автомобильные дороги общего пользования местного значения и проведение мониторинга дорожного движения на дорогах округа | МУ «ГСЗ» | МБ | 1500,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1500,00 | |
| 2 | Повышение уровня правового сознания граждан в области обеспечения безопасности дорожного движения | УО | МБ | 70,1 | 70,1 | 70,1 | 70,1 | 70,1 | 70,1 | 420,6 |
| 2.1 | Проведение городских конкурсов и мероприятий по обучению детей правилам дорожного движения, участие в областных массовых мероприятиях с участием детей (конкурсы, соревнования и т.д.) | УО | МБ | 18,00 | 18,00 | 18,00 | 18,00 | 18,00 | 18,00 | 108,00 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2.2 | Организация проведения широкомасштабных социальных компаний, установка наружной социальной рекламы по профи-лактике ДТП | УО | МБ | 36,10 | 36,10 | 36,10 | 36,10 | 36,10 | 36,10 | 216,6 |
| 2.3 | Приобретение свето-возвращающих приспособлений для распространения в среде дошкольников и учащихся младших классов образовательных организаций | УО | МБ | 16,00 | 16,00 | 16,00 | 16,00 | 16,00 | 16,00 | 96,00 |
| Всего на реализацию комплекса процессных мероприятий проекта | |  | МБ | 122442,8 | 55242,8 | 55242,8 | 55242,8 | 55242,8 | 55242,8 | 398656,8 |
| ОБ | 179216,2 | 78107,0 | 78679,4 | 78679,4 | 78679,4 | 78679,4 | 572040,8 |
| Всего | 301659,0 | 133349,8 | 133922,2 | 133922,2 | 133922,2 | 133922,2 | 970697,6 |

5. План реализации комплекса процессных мероприятий в текущем году

| Задача, мероприятие (результат) /  контрольная точка | Дата наступления контрольной точки | Ответственный исполнитель | Вид подтверждающего документа |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Задача: обеспечение сохранности автомобильных дорог местного значения, дорожных сооружений и поддержание их состояния в соответствии с требованиями, допустимыми по условиям обеспечения безопасного дорожного движения, повышение уровня правового сознания граждан в области обеспечения безопасности дорожного движения | | | |
| Капитальный ремонт, ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения | Х |  |  |
| Контрольная точка 1: Заключение контракта | 01.04.2025 | МУ «ГСЗ» | Контракт |
| Контрольная точка 2: Оплата выполненных работ | 31.12.2025 | МУ «ГСЗ» | Акты выполненных работ, платежное поручение |
| Повышение уровня правового сознания граждан в области обеспечения безопасности дорожного движения | Х |  |  |
| Контрольная точка 1: Выполнение мероприятий | 31.12.2025 | УО | отчет |