ПАСПОРТ

муниципальной программы

«Развитие дорожного хозяйства Копейского городского округа»

1. Основные положения

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Куратор муниципальной программы | Заместитель Главы городского округа по жилищно-коммунальным вопросам Филиппов А.С. | |
| Ответственный исполнитель муниципальной программы | Управление городского хозяйства администрации Копейского городского округа, начальник управления Сергеев А.Е. (далее – УГХ, КГО) | |
| Соисполнители муниципальной программы | МУ «Городская служба заказчика» (далее – МУ «ГСЗ») | |
| Участники муниципальной программы | Управление образования администрации КГО (далее - УО),  отделение Государственной инспекции безопасности дорожного движения Отдела МВД России по городу Копейску Челябинской области | |
| Период реализации муниципальной программы | 2025-2030 год | |
| Цели/задачи муниципальной программы | Цель: обеспечение безопасного сообщения по автомобильным дорогам общего пользования местного значения и совершенствование улично-дорожной сети округа, охраны жизни,  здоровья граждан и их имущества, гарантий их законных прав на безопасные условия движения на дорогах | Задача 1. обеспечение сохранности автомобильных дорог местного значения, дорожных сооружений и поддержание их состояния в соответствии с требованиями, допустимыми по условиям обеспечения безопасного дорожного движения, повышение уровня правового сознания граждан в области обеспечения безопасности дорожного движения |
| Задача 2. Строительство, реконструкция автодорог общего пользования местного значения КГО. |
| Объемы финансового обеспечения за весь период реализации (тыс. руб.) | 985 006,6 | |
| Связь с национальными целями развития Российской Федерации/ государственной программой | - | |

2. Показатели муниципальной программы

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование показателя | Единица измерения | Базовое значение | Значение показателя по годам | | | | | | Ответственный за достижение показателя |
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1. Цель муниципальной программы: обеспечение безопасного сообщения по автомобильным дорогам общего пользования местного значения и совершенствование улично-дорожной сети округа, охраны жизни,  здоровья граждан и их имущества, гарантий их законных прав на безопасные условия движения на дорогах | | | | | | | | | | |
| 1.1 Задача - обеспечение сохранности автомобильных дорог местного значения, дорожных сооружений и поддержание их состояния в соответствии с требованиями, допустимыми по условиям обеспечения безопасного дорожного движения, повышение уровня правового сознания граждан в области обеспечения безопасности дорожного движения | | | | | | | | | | |
| 1.1.1 | Общая протяженность автомобиль-ных дорог общего пользования местного значения с твердым пок-рытием, отремонтированная за год и соответствующая нормативным требованиям транспортно-эксп-луатационным показателям, по состоянию на 31 декабря отчетного года | км | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | МУ «ГСЗ» |
| 1.1.2 | Площадь отремонтированных грунтовых автомобильных дорог общего пользования местного значения, соответствующая нор-мативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям, по состоянию на 31 декабря отчетного года. | м² | 90 000 | 90 000 | 90 000 | 90 000 | 90 000 | 90 000 | 90 000 | МУ «ГСЗ» |
| 1.1.3 | Площадь приведенных тротуаров в соответствие с нормативными требованиями к транспортно-эксплуатационному состоянию | м² | 7 152,8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | МУ «ГСЗ» |
| 1.1.4 | Количество пешеходных переходов, обустроенных в соответствии с национальными стандартами на территории округа | шт. | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | МУ «ГСЗ» |
| 1.1.5 | Количество остановочных пунктов, разворотных площадок, оборудованных в соответствии с национальным стандартом РФ ГОСТ Р 52766-2007 | ед. | 40 | 40 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | МУ «ГСЗ» |
| 1.1.6 | Количество проведенных мероприятий по повышению уровня правового сознания граждан в области обеспечения безопасности дорожного движения | шт. | 1173 | 1173 | 1173 | 1173 | 1173 | 1173 | 1173 | Администрация КГО |
| 1.2 Задача - Строительство, реконструкция автодорог общего пользования местного значения КГО. | | | | | | | | | | |
| 1.2.1 | Количество полученных положи-тельных заключений государст-венной экспертизы | ед. | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | МУ «ГСЗ» |
| 1.2.2 | Протяженность автомобильных дорог общего пользования местного значения, построенных, реконструированных за год | км | 0,99 | 0 | 2,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | МУ «ГСЗ» |

3. План достижения показателей муниципальной программы в 2025 году

| №  п/п | Показатели муниципальной программы | Единица измерения | Плановые значения по  кварталам / месяцам | | | | | | | | | | | | На конец  года |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | | 11 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | | 14 | 15 |
| 1. | Показатели проектной части муниципальной программы | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.1 | Проект «Строительство объектов улично-дорожной сети» | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.1.1 | Количество полученных положительных заключений государственной экспертизы | ед. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | | 2 | 2 |
| 2. | Показатели процессной части муниципальной программы | | | | | | | | | | | | | | |
| 2.1 | КПМ «Капитальный ремонт, ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения» | | | | | | | | | | | | | | |
| 2.1.1 | Общая протяженность автомобильных дорог общего поль-зования местного значения с твердым покрытием, отремонтированная за год и соответствующая нор-мативным требованиям транспортно-эксплуатационным показателям, по состоянию на 31 декабря отчетного года | км | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 10 | | 10 |
| 2.1.2 | Площадь отремонтированных грунтовых автомобильных дорог общего пользования местного значения, соответствующая нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям, по сос-тоянию на 31 декабря отчетного года. | м² | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 90000 | | 90000 |
| 2.1.3 | Количество остановочных пунктов, разворотных площадок, оборудованных в соответствии с национальным стандартом РФ ГОСТ Р 52766-2007 | ед. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 40 | | 40 |
| 2.1.4 | Количество проведенных мероприятий по повышению уровня правового сознания граждан в области обеспечения безопасности дорожного движения | ед. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1173 | | 1173 |

4. Структура муниципальной программы

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Задачи структурного элемента | Краткое описание ожидаемых эффектов от реализации задачи структурного элемента | Связь  с показателями |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. Проект «Строительство объектов улично-дорожной сети» | | | |
| Сергеев Александр Евгеньевич,  начальник УГХ администрации КГО | | 01.01.2025-31.12.2030 | |
| 1.1 | Строительство, реконструкция автодорог общего пользования местного значения КГО. | Получены положительные заключения Государственной экспертизы на строительство и реконструкцию объектов дорожного хозяйства, построены и реконструированы автодороги общего пользования местного значения в КГО | 1.2.1  1.2.2 |
| 2. КПМ «Капитальный ремонт, ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения» | | | |
| Сергеев Александр Евгеньевич,  начальник УГХ администрации КГО | | 01.01.2025-31.12.2030 | |
| 2.1 | Обеспечение сохранности автомобильных дорог местного значения, дорожных сооружений и поддержание их состояния в соответствии с требованиями, допустимыми по условиям обеспечения безопасного дорожного движения, повышение уровня правового сознания граждан в области обеспечения безопасности дорожного движения | Обеспечено содержание автомобильных дорог местного значения, дорожных сооружений, поддержание их состояния в соответствии с требованиями, допустимыми по условиям обеспечения безопасного дорожного движения, повышен уровень правового сознания граждан в области обеспечения безопасности дорожного движения | 1.1.1  1.1.2  1.1.3  1.1.4  1.1.5  1.1.6 |

5. Финансовое обеспечение муниципальной программы

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Источник финансового обеспечения | Ответственный исполнитель / соисполнитель | Объем финансового обеспечения по годам реализации, тыс. рублей | | | | | | |
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | Всего: |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Всего, в т.ч.: | УГХ/  МУ «ГСЗ»,  УО | 315968 | 133349,8 | 133922,2 | 133922,2 | 133922,2 | 133922,2 | 985006,6 |
| Областной бюджет | 179216,2 | 78107,0 | 78679,4 | 78679,4 | 78679,4 | 78679,4 | 572040,8 |
| Местный бюджет | 136751,8 | 55242,8 | 55242,8 | 55242,8 | 55242,8 | 55242,8 | 412965,8 |
| Проект «Строительство объектов улично-дорожной сети» | | | | | | | | |
| Всего, в т.ч.: | УГХ/  МУ «ГСЗ» | 14309,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14309,0 |
| Областной бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| Местный бюджет | 14309,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14309,0 |
| КПМ «Капитальный ремонт, ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения» | | | | | | | | |
| Всего, в т.ч.: | УГХ/  МУ «ГСЗ»,  УО | 301659,0 | 133349,8 | 133922,2 | 133922,2 | 133922,2 | 133922,2 | 970697,6 |
| Областной бюджет | 179216,2 | 78107,0 | 78679,4 | 78679,4 | 78679,4 | 78679,4 | 572040,8 |
| Местный бюджет | 122442,8 | 55242,8 | 55242,8 | 55242,8 | 55242,8 | 55242,8 | 398656,8 |