УТВЕРЖДЕНА  
распоряжением администрации

Копейского городского округа  
от 31.10.2024 № 873-р

Муниципальная программа

«Сохранение, использование и популяризация памятников монументальной скульптуры и объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации, находящихся на территории Копейского городского округа»

I. Оценка текущего состояния памятников монументальной скульптуры и объектов культурного наследия, расположенных на территории городского округа

Муниципальная программа «Сохранение, использование и популяризация памятников монументальной скульптуры и объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации, находящихся на территории Копейского городского округа» (далее - Программа) определяет приоритеты и цели муниципальной политики в сфере сохранения, использования и популяризации памятников монументальной скульптуры и объектов культурного наследия, находящихся на территории Копейского городского округа (далее – городской округ), их взаимоувязку со стратегическими приоритетами, задачи муниципального управления, способы их эффективного решения (финансовое обеспечение, механизмы реализации, показатели результативности).

Программа направлена на создание на территории городского округа благоприятных условий для формирования духовно-нравственных и культурно-ценностных ориентиров жителей города, обеспечение сохранения и популяризации культурного наследия. Объектом Программы являются памятники монументальной скульптуры и объекты культурного наследия, расположенные на территории городского округа, реализация муниципальной политики в деятельности управления культуры администрации городского округа (далее – управление культуры) в сфере сохранения, использования и популяризации памятников монументальной скульптуры и объектов культурного наследия, расположенных на территории городского округа.

На территории городского округа находятся: 13 объектов культурного наследия (внесенные в Единый государственный реестр народов Российской Федерации по объектам культурного наследия областного значения), 6 вновь выявленных объектов культурного наследия и 27 памятников монументальной скульптуры.

Все объекты культурного наследия и памятники монументальной скульптуры закреплены на праве оперативного управления за МКУ КГО «Управление благоустройства».

Кроме того, на территории городского округа находятся 3 памятника археологии, которые относятся к выявленным объектам культурного наследия:

- Поселение Чапаево 1 (на левом берегу р. Чумляк, 300 м. к северу от п. Чапаево Коркинского муниципального района);

- Поселение Калачево 1 (правый берег р. Чумляк, западная окраина с. Калачево, 20-120 м. к юго-востоку от моста р. Чумляк автодороги Челябинск-Еткуль-Октябрьское);

- Поселение Синеглазово (юго-восточный берег озера Синеглазово, 300 м. от линии воды, 200 м. к югу от с. Синеглазово).

II. Приоритеты и цели муниципальной политики

в сфере реализации муниципальной программы

Программа разработана в целях реализации основных направлений Стратегии Правительства Российской Федерации в области социально-экономического развития в сфере культурной политики и Федерального закона от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации».

Важнейшими документами для планирования и повышения эффективности управления в сфере сохранения, использования и популяризации памятников монументальной скульптуры и объектов культурного наследия является Федеральный закон от 25 июня 2002 года № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации».

Стратегией социально-экономического развития Копейского городского округа на период до 2035 года определены следующие приоритеты, цели, задачи и направления социально-экономической политики по направлению «Социальная сфера», в частности в области сохранения, использования и популяризации памятников монументальной скульптуры культуры.

Цели: Развитие, модернизация и реформирование социальной сферы.

Задачи: Создание культурной среды для сохранения, накопления и развития человеческого капитала, повышения уровня удовлетворенности населения качеством и доступностью услуг в сфере культуры, укрепления духовной общности и гармонизации межнациональных отношений.

Показатели:

1. Доля объектов культурного наследия, находящихся в муниципальной собственности и находящихся в удовлетворительном состоянии, от общего количества объектов культурного наследия, находящихся в муниципальной собственности.

Механизмы реализации задачи:

1. Выявление объектов культурного наследия и включение их в единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации.

2. Обеспечение сохранности объектов культурного наследия.

3. Укрепление единства российской нации и создание условий для этнокультурного развития народов Российской Федерации, проживающих на территории городского округа, сохранение этнокультурной самобытности народов России за счет:

а) проведения мероприятий, просвещающих об истории и культуре народов Российской Федерации, проживающих в городском округе, в том числе за счет привлечения СМИ;

б) проведения тематических праздников и культурно-массовых мероприятий, освящающих традиции и культуру народов Российской Федерации, проживающих на территории городского округа;

в) формирования в обществе атмосферы уважения к историческому наследию и культурным ценностям народов Российской Федерации.

III. Сведения о взаимоувязке со стратегическими приоритетами

Государственная культурная политика в Российской Федерации основывается на признании культуры согласно части 4 статьи 68 Конституции Российской Федерации уникальным наследием многонационального народа России, которая поддерживается и охраняется государством. При реализации государственной культурной политики в соответствии со [статьей 44](https://internet.garant.ru/document/redirect/10103000/44) Конституции Российской Федерации обеспечиваются права и свободы человека и гражданина в сфере культуры, к которым относятся в том числе гарантия свободы литературного, художественного, научного, технического и других видов творчества, преподавания, право на участие в культурной жизни и пользование учреждениями культуры, на доступ к культурным ценностям, обязанность заботиться о сохранении исторического и культурного наследия, беречь памятники истории и культуры.

Согласно [Стратегии](https://internet.garant.ru/document/redirect/401425792/1000) национальной безопасности Российской Федерации, утвержденной [Указом](https://internet.garant.ru/document/redirect/401425792/0) Президента Российской Федерации от 02.07.2021 № 400 «О Стратегии национальной безопасности Российской Федерации», укрепление традиционных российских духовно-нравственных ценностей, сохранение культурного и исторического наследия народа России определены в качестве национальных интересов Российской Федерации на современном этапе.

Основными целями государственной культурной политики согласно [Основам](https://internet.garant.ru/document/redirect/70828330/1000) государственной культурной политики, утвержденным [Указом](https://internet.garant.ru/document/redirect/70828330/0) Президента Российской Федерации от 24.12.2014 № 808 «Об утверждении Основ государственной культурной политики», являются формирование гармонично развитой личности и укрепление единства российского общества посредством приоритетного культурного и гуманитарного развития, а также:

- сохранение исторического и культурного наследия и его использование для воспитания и образования;

- передача от поколения к поколению традиционных ценностей и норм, традиций, обычаев и образцов поведения;

- обеспечение доступа граждан к знаниям, информации, культурным ценностям и благам.

Одной из приоритетных целей государственной культурной политики в России, в соответствии со Стратегией национальной безопасности на период до 2030 года, является сохранение культурного наследия. Указанная цель предполагает активную и последовательную деятельность в области охраны объектов культурного наследия, составляющее культурное наследие страны. В основе признание приоритета сохранения культурного потенциала, как важнейшего ресурса существования и развития народов страны.

Реализация Программы оказывает влияние на достижение следующих целевых показателей, определенных в Стратегии социально-экономического развития городского округа на период до 2035 года, который включен в перечень показателей в рамках реализации направления «Социальная сфера».

«Создание культурной среды для сохранения, накопления и развития человеческого капитала, повышения уровня удовлетворенности населения качеством и доступностью услуг в сфере культуры, укрепления духовной общности и гармонизации межнациональных отношений».

Данный показатель в Программе определен как: «Доля объектов культурного наследия, находящихся в муниципальной собственности и находящихся в удовлетворительном состоянии от общего количества объектов культурного наследия, находящихся в муниципальной собственности».

В Программе для достижения данных целей предусмотрены такие мероприятия (результаты) комплекса процессных мероприятий, как:

- проведение ежегодного мониторинга состояния объектов культурного наследия и памятников монументального искусства, расположенных на территории городского округа;

- оформление прав муниципальной собственности на памятники монументального искусства, расположенные на территории городского округа;

- проведение мероприятий, направленных на популяризацию объектов культурного наследия и памятников монументальной скульптуры, расположенных на территории городского округа.

IV. Задачи муниципального управления,

способы их эффективного решения в сфере культуры

Ответственный исполнитель муниципальной программы: управление культуры.

Ответственный исполнитель Программы обеспечивает:

1) текущее управление реализацией Программы;

2) достижение утвержденных значений целевых индикаторов, ожидаемых результатов реализации Программы;

3) внесение изменений в Программу в установленном порядке;

4) ежегодное уточнение с учетом выделенных на реализацию Программы финансовых средств целевых индикаторов и показателей ожидаемых результатов исполнения мероприятий Программы, затрат по программным мероприятиям, механизмов реализации Программы;

5) уточнение на основе анализа выполнения мероприятий Программы и ее эффективности в текущем году объема средств, необходимых для финансирования Программы в очередном финансовом году;

6) в случае необходимости подготовку предложений по внесению изменений, касающихся объемов бюджетных ассигнований ответственного исполнителя, в решение Собрания депутатов городского округа о бюджете на текущий финансовый год и плановый период с обоснованием предложенных изменений;

7) представление в управление экономического развития администрации городского округа (далее - управление экономического развития) отчета  о реализации Программы за полугодие и девять месяцев текущего года (далее – отчетный период), составленный по таблицам согласно приложению 4 к настоящему Порядку, заполняемые нарастающим итогом с начала года, – не позднее 16 числа месяца, следующего за отчетным периодом;

8) представление в управление экономического развития годового отчета о реализации Программы (далее – годовой отчет) - не позднее 1 марта года, следующего за отчетным годом;

9) размещение годового отчета о реализации Программы в государственную автоматизированную информационную систему «Управление» не позднее 1 июня года, следующего за отчетным;

10) представление по запросу управления экономического развития иной дополнительной (уточненной) информации о ходе реализации Программы.

Ответственный исполнитель, соисполнители и участники Программы несут ответственность за реализацию соответствующих структурных элементов муниципальной программы, выполнение их мероприятий (достижение их результатов), достижение соответствующих показателей муниципальной программы и ее структурных элементов, а также полноту и достоверность сведений, представляемых для подготовки годового отчета о ходе реализации и об оценке эффективности реализации муниципальной программы.

Контроль за исполнением Программы и общую координацию реализации программных мероприятий осуществляет заместитель Главы городского округа по социальному развитию.

Приложение

к муниципальной программе

ПАСПОРТ

муниципальной программы

«Сохранение, использование и популяризация памятников монументальной скульптуры

и объектов культурного наследия (памятников истории и культуры)

народов Российской Федерации, находящихся на территории Копейского городского округа»

1. Основные положения

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Куратор муниципальной программы | заместитель Главы городского округа по социальному развитию | |
| Ответственный исполнитель муниципальной программы | управление культуры администрации Копейского городского округа Челябинской области (далее – управление культуры администрации) | |
| Соисполнитель муниципальной программы | отсутствует | |
| Участник муниципальной программы | управление по имуществу и земельным отношениям администрации Копейского городского округа;  МКУ КГО «Управление благоустройства» | |
| Период реализации муниципальной программы | 2025 - 2030 годы | |
| Цели/задачи муниципальной программы | Цель 1. Обеспечение сохранности, использования и популяризации памятников монументальной скульптуры и объектов культурного наследия, находящихся на территории городского округа | Задача 1. Изучение и популяризация памятников монументальной скульптуры  Задача 2. Сохранение и использование памятников монументальной скульптуры  Задача 3. Сохранение и использование объектов культурного наследия  Задача 4. Популяризация объектов культурного наследия |
| Подпрограммы | - | |
| Объемы финансового обеспечения за весь период реализации (тыс. руб.) | 802,6 | |
| Связь с национальными целями развития Российской Федерации/ государственной программой | Стратегии национальной безопасности Российской Федерации, утвержденной Указом Президента Российской Федерации от 02.07.2021. № 400 «О Стратегии национальной безопасности Российской Федерации»; Государственная программа «Развитие культуры Челябинской области» | |

2. Показатели муниципальной программы

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование показателя | Единица измерения | Базовое значение  2024 год | | Значение показателя по годам | | | | | | | | | | | | Ответственный за достижение показателя |
| 2025 | | | 2026 | 2027 | 2028 | | | 2029 | | 2030 | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | | 5 | | | 6 | 7 | 8 | | | 9 | | 10 | | 11 |
| 1. Цель: «Обеспечение сохранности, использования и популяризации памятников монументальной скульптуры и объектов культурного наследия, находящихся на территории городского округа» | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.1. Задача 1 «Изучение и популяризация памятников монументальной скульптуры» | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.1.1. | Доля установленных и измененных информационных надписей к общему числу памятников, находящихся на территории городского округа | процентов | | 0 | | 20 | | 30 | 40 | 50 | | | 60 | | 70 | управление культуры администрации | |
| 1.2. Задача 2. Сохранение и использование памятников монументальной скульптуры | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.2.1. | Доля отремонтированных и отреставрированных памятников к общему числу памятников, находящихся на территории городского округа | процентов | | 20 | | 30 | | 40 | 50 | 60 | | | 70 | | 80 | МКУ КГО «Управление благоустройства» | |
| 1.3. Задача 3. Сохранение и использование объектов культурного наследия | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.3.1. | Доля ежегодно отремонтированных объектов культурного наследия к общему числу объектов культурного наследия, находящихся на территории городского округа | процентов | | 20 | 30 | | 40 | | 50 | 60 | | 70 | | | 80 | МКУ КГО «Управление благоустройства | |
| 1.3.2. | Доля установленных границ территорий объектов культурного наследия к общему количеству объектов культурного наследия городского округа, находящихся на учете в едином государственном реестре объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации | процентов | | 5 | 10 | | 15 | | 20 | 25 | | 30 | | | 35 | управление по имуществу и земельным отношениям администрации Копейского городского округа | |
| 1.4. Задача 4. Популяризация объектов культурного наследия | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.4.1. | Охват населения при проведении массовых мероприятий (в процентах от общей численности населения) | процентов | | 10 | 10 | | 10 | | 10 | | 10 | | | 10 | 10 | управление культуры администрации | |
| 1.4.2. | Количество публикаций в СМИ в год | единиц | | не менее 5 | не менее 5 | | не менее 5 | | не менее 5 | | не менее 5 | | | не менее 5 | не менее 5 | управление культуры администрации | |

3. План достижения показателей муниципальной программы в 2025 году

| №  п/п | Показатели муниципальной программы | Единица измерения | Плановые значения по кварталам / месяцам | | | | | | | | | | | На конец  2025 года |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 1. | Показатели процессной части муниципальной программы | | | | | | | | | | | | | |
| 1.1 | Комплекс процессных мероприятий «Изучение, популяризация и сохранение памятников монументальной скульптуры, находящихся на территории Копейского городского округа» | | | | | | | | | | | | | |
| 1.1.1 | Доля установленных и измененных информационных надписей к общему числу памятников, находящихся на  территории городского округа | процентов | - | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 20 |
| 1.1.2. | Доля отремонтированных и отреставрированных памятников к общему числу памятников, находящихся на территории городского округа | процентов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 30 |
| 1.2. | Комплекс процессных мероприятий «Сохранение, использование и популяризация объектов культурного наследия (памятников истории и культуры), находящихся на территории Копейского городского округа» | | | | | | | | | | | | | |
| 1.2.1. | Доля ежегодно отремонтированных объектов культурного наследия к общему числу объектов культурного наследия, находящихся на территории городского округа | процентов | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 30 |
| 1.2.2. | Доля установленных границ территорий объектов культурного наследия к общему количеству объектов культурного наследия городского округа, находящихся на учете в едином государственном реестре объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации | процентов | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 10 |
| 1.2.3. | Охват населения при проведении массовых мероприятий (в процентах от общей численности населения) | процентов | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 10 |
| 1.2.4. | Количество публикаций в СМИ в год | процентов | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | не менее 5 |

4. Структура муниципальной программы

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Задачи структурного элемента | Краткое описание ожидаемых эффектов от реализации задачи структурного элемента | Связь с показателями |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1.1. Комплекс процессных мероприятий «Изучение, популяризация и сохранение памятников монументальной скульптуры, находящихся на территории Копейского городского округа» | | | |
| Ответственный за реализацию: начальник управления культуры администрации Коростелкина Марина Александровна | | 01.01.2025 -31.12.2030 | |
| 1.1.1 | Задача 1 ««Изучение и популяризация памятников монументальной скульптуры» | Создание условий для сохранения нематериального культурного наследия народов, населяющих городской округ | Доля установленных и измененных информационных надписей к общему числу памятников, находящихся на территории городского округа |
| 1.1.2. | Задача 2.«Сохранение и использование памятников монументальной скульптуры» | Создание условий для сохранения нематериального культурного наследия народов, населяющих городской округ | Доля отремонтированных и отреставрированных памятников к общему числу памятников, находящихся на территории городского округа |
| 1.2. Комплекс процессных мероприятий «Сохранение, использование и популяризация объектов культурного наследия (памятников истории и культуры), находящихся на территории Копейского городского округа» | | | |
| Ответственный за реализацию начальник управления культуры администрации Коростелкина Марина Александровна | | 01.01.2025 -31.12.2030 | |
| 1.2.1 | Задача 1 «Сохранение и использование объектов культурного наследия» | Создание условий для сохранения нематериального культурного наследия народов, населяющих городской округ | Доля ежегодно отремонтированных объектов культурного наследия к общему числу объектов культурного наследия, находящихся на территории городского округа  Доля установленных границ территорий объектов культурного наследия к общему количеству объектов культурного наследия городского округа, находящихся на учете в едином государственном реестре объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации |
| 1.2.2. | Задача 2. «Популяризация объектов культурного наследия» | Создание условий для сохранения нематериального культурного наследия народов, населяющих городской округ | Охват населения при проведении массовых мероприятий (в процентах от общей численности населения)  Количество публикаций в СМИ в год |

5. Финансовое обеспечение муниципальной программы

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Источник финансового обеспечения | Ответственный исполнитель / соисполнитель | Объем финансового обеспечения по годам реализации, тыс. рублей | | | | | | | | |
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | | 2029 | | 2030 | Всего: |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | | 7 | | 8 | 9 |
| Всего, в т.ч. | Х | 802,6 | 0 | 0 | 0 | | 0 | | 0 | 802,6 |
| Областной бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | | 0 | 0 |
| Местный бюджет | 802,6 | 0 | 0 | 0 | | 0 | | 0 | 802,6 |
| 1.1. Комплекс процессных мероприятий «Изучение, популяризация и сохранение памятников монументальной скульптуры, находящихся на территории Копейского городского округа» | | | | | | | | | | |
| Всего, в т.ч.: | управление культуры | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | | 0 | 0 |
| Областной бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | | 0 | 0 |
| Местный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | | 0 | 0 |
| 1.2. Комплекс процессных мероприятий «Сохранение, использование и популяризация объектов культурного наследия (памятников истории и культуры), находящихся на территории Копейского городского округа» | | | | | | | | | | |  | 74711,96 | 81581,20 | 67257,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 223550,66 |
| Всего, в т.ч.: | управление культуры | 802,6 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | | 802,6 |
| Областной бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | | 0 |
| Местный бюджет | 802,6 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | | 802,6 |