[bookmark: _GoBack]Инициативный проект «Обустройство системы освещения детской площадки в посёлке Зуевка», выдвигаемый для получения финансовой поддержки за счет межбюджетных трансфертов из областного бюджета

	№ п/п
	Общая характеристика инициативного проекта
	Сведения об инициативном проекте

	1.
	Наименование инициативного проекта
	«Обустройство системы освещения детской площадки в посёлке Зуевка»

	2.
	Приоритетные направления реализации инициативного проекта
	Организация благоустройства территории муниципального образования или его части

	3.
	Описание проблемы, решение которой имеет приоритетное значение для жителей Копейского городского округа или его части
	В 2024 году была благоустроена новая детская площадка, на которой отсутствует освещение. В вечернее время  отсутствие видимости делает игровое оборудование (горки, качели, лестницы) потенциально опасным и повышает риск получения детьми травм, площадка становится фактически недоступной для использования — проведения досуга детей и семей.
Отсутствие освещения делает площадку привлекательной для противоправных действий (актов вандализма , распития спиртного), что ведёт к порче муниципального имущества и создаёт чувство дискомфорта и незащищённости у жителей прилегающих домов.

	4.
	Обоснование предложений по решению указанной проблемы
	Подключение к действующей городской сети, которая находится в 76 метрах от площадки:
- межевание и определение координат детской площадки для последующего оформления разрешения на использование земельного участка;
- техническое присоединение и фактическое подключение к электросетям;
- установка двух железобетонных опор, двух стационарных двухрожквых энергоэффективных светильников, прокладка воздушной линии до площадки;
- строительство каналов связи, монтаж постов видеонаблюдения, настройка и тестирование оборудования, интеграция объекта в автоматизированную систему видеонаблюдения «Безопасный город» с выводом в ЕДДС через опорный пункт полиции;
- выполнение исполнительной съёмки инженерных сетей и других объектов.

	5.
	Описание ожидаемого результата (ожидаемых результатов) реализации инициативного проекта
	1. Повышение безопасности: Снижение риска травматизма детей и жителей в тёмное время суток.
2. Увеличение времени использования: Эксплуатация площадки станет возможной на 4-5 часов в сутки дольше, особенно в осенне-зимний период.
3. Повышение комфорта: Создание благоприятных условий для семейного отдыха и досуга детей в вечернее время.
4. Сохранность имущества: Снижение вероятности актов вандализма и порчи муниципального имущества на территории площадки.

	6.
	Предварительный расчет необходимых расходов на реализацию  инициативного проекта

	986 381,00 рублей

	7.
	Планируемые сроки реализации инициативного проекта
	2026 год

	8.
	Сведения о планируемом (возможном) финансовом, имущественном и (или) трудовом участии заинтересованных лиц в реализации инициативного проекта
	19 727,62 рублей (2 %)
Проведение субботника

	9.
	Указание на объем средств местного бюджета в случае, если предполагается использование этих средств на реализацию инициативного проекта
	0,1 %

	10.
	Указание на территорию Копейского городского округа или часть территории городского округа, в границах которой будет реализовываться инициативный проект, определяемую в соответствии с порядком, установленным нормативно-правовым актом представительного органа муниципального образования
	Челябинская обл., г. Копейск, территория, ограниченная ул. Державина, д. 1Б, ул. Новая Заря, д. 2, ул. Берёзовая, д. 11

	11.
	Сведения об инициаторах проекта
	Цыганова Наталья Сергеевна
Цыганов Николай Владимирович
Сукач Александр Сергеевич
Сукач Райхана Ириковна
Нуржанова Алла Олеговна
Нуржанов Павел Радикович
Попова Юлия Михайловна
Попов Сергей Александрович
Бычков Семён Сергеевич
Крылова Яна Евгеньевна

	12
	Распоряжение об определении части территории, на которой будет реализовываться инициативный проект
	Распоряжение администрации КГО № 869-р от 09.09.2025

	13
	Протокол собрания или конференции граждан
	Протокол собрания граждан от 07.08.2025



Жители Копейского городского округа, достигшие восемнадцатилетнего возраста, могут направить свои замечания и предложения по внесенным инициативным проектам в администрацию городского округа на электронную почту по адресу: ter_otd74@akgo74.ru в течение 5 (пяти) рабочих дней со дня опубликования проекта на сайте администрации КГО.
