**Инициативный проект «Безопасность детей-это наша общая забота» Копейского городского округа (**МДОУ «ДС № 53»)

**Описание проблемы, решение которой имеет приоритетное значение для жителей Копейского городского округа или его части**

 Здание детского сада по адресу ул. Гольца, 9Г сдано в эксплуатацию в 1972 году. Построено по типовому проекту, в соответствии с действующим, на тот период регламентом пожарной безопасности. В групповых ячейках второго этажа отсутствуют рассредоточенные запасные экакуационные выхода, что является нарушением требований пожарной безопасности. Согласно предписаниям главного управления МЧС России по Челябинской области ОНДиПР № 6 от 23.08.2016 № 147, от 14.07.2017 № 75/1/1, предписания от 05.09.2018 № 95/1/1 в здании детского сада отсутствуют эвакуационные выхода со второго этажа в двух групповых ячейках.

**Обоснование предложений по решению указанной проблемы**

 Для устранения нарушения проведена следующая работа: Организацией ООО «Лабиринт» разработан проект «Устройство 2-х пожарных лестниц 3-го типа с устройством проемов в здании МДОУ «ДС № 53» расположенного по адресу Челябинская область, г. Копейск ул. Гольца, 9Г», ОГАУ «ГОСЭКСПЕРТИЗА ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ» проведена государственная экспертиза проекта, получено положительное заключение государственной экспертизы проекта от 15 июля 2020.

**Описание ожидаемого результата (ожидаемых результатов) реализации инициативного проекта**

 В соответствии с требованиями ФЗ-123 «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», СП 1.13130.2020 «Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы», в результате реализации инициативного проекта будут обеспечены безопасные условия эвакуации детей со второго этажа детского сада в случае ЧС или при возникновении пожара.

**Предварительный расчет необходимых расходов на реализацию инициативного проекта**

 Согласно проектно-сметной документации, предварительная сумма на реализацию инициативного проекта «Безопасность детей-это наша общая забота» составляет 394 740,00 (триста девяносто четыре тысячи семьсот сорок рублей 00 копеек).

**Планируемые сроки реализации инициативного проекта**

Инициативный проект «Безопасность детей-это наша общая забота» планируется реализовать не позднее 30 июля 2021.

**Сведения о планируемом (возможном) финансовом, имущественном и (или) трудовом участии заинтересованных лиц в реализации инициативного проекта**

Инициативная группа в количестве 10 человек обязуется поддержать инициативный проект личным трудовым участием и участием имущества.

**Указание на объем средств местного бюджета в случае, если предполагается использование этих средств на реализацию инициативного проекта**

Объем средств местного бюджета: 394,74 (триста девяносто четыре рубля 74 копейки).

**Указание на территорию Копейского городского округа или часть территории городского округа, в границах которой будет реализовываться инициативный проект, определяемую в соответствии с порядком, установленным нормативно-правовым актом представительного органа муниципального образования**

В соответствии с распоряжением администрации Копейского городского округа от 04.02.2021 № 66-р «Об определении границ части территории Копейского городского округа, на которой планируется реализовать инициативный проект «Безопасность детей-это наша общая забота» определены границы территории:

Челябинская обл., г. Копейск, ул. Гольца, 9Г Копейский городской кргу

кадастровый номер здания: 74:30:0103003:325

кадастровый номер земельного участка: 74:30:0103003:35

**Инициаторы проекта**

### Заведующий МДОУ «ДС № 53» Лишканова Татьяны Григорьевна.